УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

## УТВЕРЖДАЮ

## Заместитель управляющего делами

Президента Российской Федерации

И.Д. Малюшин

11 июня    2010 года

###### ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на проведение открытого аукциона на право заключить

государственный контракт на  выполнение  подрядных работ   по  реконструкции, приспособлению корпуса №3  ФГУ «Центр реабилитации» Управления делами Президента Российской Федерации

по адресу: Московская обл., Одинцовский район, пос. Санаторий им. Герцена.

##### №407-10-А

Москва, 2010 год

# Содержание

| РАЗДЕЛ I. РАЗДЕЛ II. РАЗДЕЛ III. РАЗДЕЛ IV. РАЗДЕЛ V. | Общие условия проведения аукциона………………………. Информационная карта аукциона…………………………… Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа…………………………………………… ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА………… ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ …………………………………… | 3 20 24 30 49 |
| --- | --- | --- |

# РАЗДЕЛ  I.  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА

## 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Законодательное регулирование.

Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.

В части, прямо не урегулированной законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о размещении заказов, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

  - Государственный заказчик, Заказчик-Застройщик.

Государственный заказчик настоящего аукциона – Управление делами Президента Российской Федерации.

Государственный контракт заключается с Заказчиком-Застройщиком, указанным Информационной карте аукциона.

  - Вид аукциона  и предмет контракта. Место, условия и сроки выполнения работ.

1.3.1. Государственный заказчик проводит открытый аукцион по выбору исполнителя работ, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте государственного контракта.

1.3.2. Победитель  аукциона должен будет выполнить работы, являющиеся предметом Государственного контракта, в месте на условиях и в сроки, указанные в Информационной карте аукциона.

1.4. Начальная (максимальная) цена государственного контракта.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам аукциона.

1.5. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование государственного контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ определяется в проекте государственного контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указаны в Информационной карте аукциона.

1.6. Требования к Участникам размещения заказа.

1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, которые являются предметом настоящего аукциона. Если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона.

1.6.2.2. Требованию о непроведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и об отсутствии решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.2.3. Требованию о неприостановлении деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи  заявки на участие в аукционе.

1.6.2.4. Требованию об отсутствии у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.6.3. Если указано в Информационной карте аукциона, Государственный заказчик устанавливает следующие дополнительные требования к Участникам размещения заказа:

1.6.3.1. об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа;

1.6.3.2. о выполнении участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству и реконструкции одного из объектов капитального строительства, относящихся к той же группе, что и предмет аукциона, стоимость которых составляет не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта

1.6.4. В случае установления факта несоответствия  Участника размещения заказа требованиям, указанным в п.1.6.2., такой Участник отстраняется от участия в аукционе на любом этапе его проведения; в случае признания такого Участника победителем аукциона контракт с ним не заключается.

1.7. 	Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Государственный заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается настоящий аукцион.

1.8. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов.

В случае если Государственный заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ при участии в размещении заказа содержатся в Информационной карте аукциона.

2.	ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ.

2.1.	Получение документации об аукционе.

2.1.1.	Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется всем заинтересованным лицам начиная со следующего дня с даты размещения извещения на официальном сайте, в порядке и на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. Документация об аукционе доступна для ознакомления в электронном виде на сайте www.zakupki.gov.ru. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Государственный заказчик, Аукционная комиссия будут руководствоваться текстом документации об аукционе на бумажном носителе, утвержденным Государственным заказчиком.

2.1.2. Участнику размещения заказа следует изучить документацию об аукционе, включая все инструкции, формы, условия и техническую часть. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

2.2.	Разъяснение документации об аукционе.

2.2.1.	При проведении аукциона какие-либо переговоры Государственного заказчика или Аукционной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Государственный заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (сообщением по электронной почте, адрес которой указан в Информационной карте аукциона) Государственному заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. Государственный заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса направляет письменно или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если такой запрос поступил Государственному заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.3.	В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение размещается Государственным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

### 2.3.	Внесение изменений в документацию об аукционе.

2.3.1.	Государственный заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе (без изменения предмета аукциона). В течение  одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Государственным заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются в письменной форме или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

2.3.2. Участники размещения заказа, получившие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение документации об аукционе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений в извещение о проведении аукциона и разъяснений и изменений документации об аукционе. Государственный заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа соответствующей информации.

2.4. Отказ от проведения аукциона

2.4.1. Государственный заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте Государственным заказчиком в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

2.4.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Государственным заказчиком направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

## 3.	 ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

3.1. Форма заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона.

### 3.2.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые другие документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, надлежащим образом заверенным переводом на русском языке.

### 3.3.	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.3.1.	Заявка на участие в аукционе должна содержать:

3.3.1.1. Сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а)	фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; (указываются в форме 2 раздела III «Заявка на участие в аукционе);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени  Участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения  заказа без доверенности (для руководителя).

В случае, если от имени Участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе  должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, заверенную печатью Участника размещения заказа  и подписанную руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г)  копии учредительных документов Участника размещения заказа;

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа  внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.

3.3.1.2. Сведения о качестве работ и иных условий исполнения контракта (Указываются в форме 3 раздела III «Предложение о выполнении работ»).

Если указано в Информационной карте аукциона, также копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам. (Указываются в форме 3 раздела III «Предложение о выполнении работ»).

3.3.1.3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и условиям допуска к участию в аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в Информационной карте аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки  на участие в аукционе или копию такого поручения);

б) копии документов, указанные в Информационной карте аукциона, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона;

в) копии документов, указанные в Информационной карте аукциона, подтверждающих выполнение Участником размещения заказа за последние 5 лет работ по реконструкции и строительству одного из объектов капитального строительства, относящихся к той же группе работ, на выполнение которых размещается заказ, при этом стоимость работ составляет не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится аукцион.

3.3.2. В тексте заявки на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 1.6.2.2.-1.6.2.4. документации об аукционе.

3.4.	Порядок формирования цены государственного контракта

3.4.1. Направляя заявку на участие в аукционе, Участник размещения заказа подтверждает этим своё согласие выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта. При этом конкретное предложение о цене государственного контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 6.1. настоящего Раздела.

3.4.2. Цена  государственного контракта должна включать в себя  все затраты исполнителя на выполнение работ по контракту, в том числе все налоги, пошлины и сборы, транспортные и иные прочие расходы, которые исполнитель по государственному контракту должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должна учитывать ожидаемую инфляцию периода выполнения работ  и являться твердой договорной ценой.

3.4.3. При заключении государственного контракта Участник аукциона, с которым заключается государственный контракт, должен представить расчет заявленной на аукционе цены контракта (смету) по прилагаемой к проекту контракта форме, учитывающий заявленное на аукционе снижение цены контракта.

3.4.4. Цена государственного контракта должна быть выражена в валюте Российской Федерации, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

3.5. Требования к описанию выполняемых работ.

3.5.1. Участник размещения заказа должен представить подтверждение соответствия предлагаемых к выполнению работ требованиям технической части (раздел V) документации об аукционе, по форме 3 раздела III «Предложение о выполнении работ», если требование об этом указано в Информационной карте аукциона.

3.6. Требования к оформлению заявки на участие в аукционе.

3.6.1. При подготовке заявки на участие в аукционе Участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, содержащиеся в заявке Участника размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе. Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

3.6.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа и подписаны  участником размещения заказа или уполномоченным им лицом. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

3.6.4. Конверт с заявкой на участие в аукционе оформляется следующим образом:

Участник размещения заказа должен подготовить один оригинальный экземпляр  заявки на участие в открытом аукционе, который подшивается в один том и четко  помечается «ОРИГИНАЛ». Кроме того, Участник представляет  копии   заявки на участие в аукционе, четко помеченные «КОПИЯ» в количестве, указанном в Информационной карте  аукциона. В случае расхождений между оригиналом и копией заявки Аукционная комиссия будет  руководствоваться оригиналом. Участник размещения заказа должен поместить оригинал и копию заявки в один конверт. На конверте должны быть указаны  фирменное наименование, почтовый адрес  (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительстве (для физического лица или индивидуального предпринимателя) Участника размещения заказа,  номер и название Аукциона, на участие в котором подается данная заявка. При отправке заявки почтовой связью на почтовом конверте обязательно указывается название аукциона, на который отправлена заявка.

3.6.5. Представленные заявки на участие в аукционе и документы в составе заявки на участие в аукционе не возвращаются Участнику размещения заказа, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.4. настоящего Раздела.

## 4.	ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

### 4.1. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

4.1.2. Заявки на участие в аукционе принимаются начиная со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

4.1.3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанные в извещении о проведении настоящего аукциона и в Информационной карте аукциона.

4.1.4. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу  либо позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в аукционе и признана опоздавшей в соответствии с пунктом 4.4. настоящего Раздела.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

4.2.1. Заявки на участие в аукционе в письменной форме направляются Участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте аукциона.

4.2.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе (в отношении одного лота).

4.2.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об  аукционе, регистрируется представителем Государственного заказчика в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

4.2.4. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Государственный заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

4.3.1.	Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать свою заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.3.2. Участник размещения заказа, отзывающий свою заявку на участие в аукционе, уведомляет об этом  Государственного заказчика в письменной форме до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе в обязательном порядке должно указываться фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) - Участника размещения заказа, отзывающего заявку, и способ возврата заявки. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника размещения заказа.

4.3.3. Уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, полученные позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, не будут приняты во внимание, и поданная заявка на участие в аукционе будет рассматриваться как действительная.

4.3.4.	Изменение Участником размещения заказа своей заявки на участие в аукционе после подачи ее Государственному заказчику не допускается.

4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

Заявки на участие в аукционе, поступившие после дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.5.  Обеспечение заявок на участие в аукционе.

4.5.1.  Если требуется в Информационной карте аукциона, участники размещения заказа  предоставляют обеспечение заявки  на участие в аукционе в размере, не превышающем  5% начальной (максимальной) цены контракта. Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе   указана в Информационной карте аукциона.

4.5.2.   Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе должны быть перечислены в срок до времени и даты рассмотрения заявок на участие в аукционе по реквизитам счета,  указанным в  Информационной карте аукциона.

4.5.3.  В качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в аукционе, должно быть платежное поручение, подтверждающее перечисление средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения.

4.5.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,  возвращаются:

а)  в течение пяти дней со дня принятия Государственным заказчиком решения об отказе от проведения аукциона;

б)  в течение пяти дней со дня поступления Государственному заказчику уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с соблюдением положений пункта 4.3.3. настоящего раздела;

в)  в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в аукционе;

г) в течение пяти дней со дня подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона;

д)  участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в течение пяти дней со дня заключения государственного контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;

е) победителю аукциона в течение пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта.

4.5.5. Обеспечение заявки  на участие в аукционе удерживается в следующих случаях:

-    уклонения  победителя  аукциона от заключения государственного контракта;

-   уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения государственного контракта в том случае, если победитель аукциона уклонился от заключения контракта;

- уклонения участника размещения заказа или участника аукциона от заключения контракта в случае, если аукцион признан несостоявшимся, а такой участник размещения заказа оказался единственным и не вправе отказаться от заключения контракта.

## 5.	РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

### 5.1.	Вскрытие заявок на участие в аукционе, полученных в запечатанных конвертах.

5.1.1.	Если заявка на участие в аукционе представляется в запечатанном конверте, представитель Государственного заказчика осуществляет вскрытие такого конверта непосредственно после получения.

5.2.	Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.2.1. Место, день и время начала рассмотрения Аукционной комиссией поступивших заявок на участие в аукционе указаны в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

5.2.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в пунктах 3.3., 3.5. и 3.6. настоящего Раздела, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела.

5.2.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не превышает 10 (десяти) дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в   пунктах 3.3., 3.5. и 3.6. настоящего Раздела, и Участников размещения заказа на предмет их соответствия требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела, осуществляется по принципу: «соответствует требованиям» или «не соответствует требованиям».

5.2.5. Для проверки соответствия Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела, Государственный заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на  участие в аукционе, проведении в отношении такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

5.2.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа -  юридического лица или проведения в отношении Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Аукционная комиссия отстраняет такого Участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5.2.7. Заявкой, отвечающей требованиям документации об аукционе, признается та, которая соответствует всем требованиям, положениям, условиям и технической части  документации об аукционе и не содержит существенных отклонений или оговорок.

Существенным отклонением или оговоркой являются те:

а) которые любым существенным образом влияют на объем, сроки, качество и другие существенные характеристики подлежащих выполнению работ;

б) которые ограничивают любым образом права Государственного заказчика или обязательства исполнителя по государственному контракту, как они предусмотрены в документации об аукционе.

5.2.8. Аукционная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки на участие в аукционе, которые не представляют собой существенного отклонения.

5.2.9.  В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота, такие заявки не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.

5.3. Допуск к участию в аукционе

5.3.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Аукционной комиссией принимается решение:

а) о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона;

б) об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.3.2. Участник размещения заказа не допускается Аукционной комиссией к участию в аукционе в случае:

а) непредоставления определенных пунктом 3.3 настоящего Раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела;

в) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе:

- заявка  на участие в аукционе не соответствует форме, установленной в документации об аукционе и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации об аукционе;

- заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе  не подписаны должным образом, либо подписаны не уполномоченным лицом;

- заявка и документы не оформлены должным образом;

- предлагаемые условия и качество выполнения работ не соответствуют требованиям Государственного заказчика, установленным в документации об аукционе.

г) непредоставление документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки, если в Информационной карте аукционе установлено требование обеспечения заявки.

д) непоступление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе на дату окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.3.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол содержит сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его Участником аукциона или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона  № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г.  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, а также сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему  в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Государственным заказчиком на официальном сайте.

5.3.4. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным Участниками аукциона, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА.

6.1. Порядок проведения аукциона.

6.1.1. Место, дата и время проведения аукциона указаны в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. Аукцион проводится Государственным заказчиком в присутствии членов Аукционной комиссии, Участников аукциона или их уполномоченных представителей. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные Участниками аукциона.

6.1.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене государственного контракта ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену государственного контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта.

6.1.3. Аукцион ведет Аукционист, который  выбирается из числа членов Аукционной комиссии путем открытого голосования членов Аукционной комиссии большинством голосов.

6.1.4. Перед началом проведения аукциона Аукционная комиссия регистрирует  Участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. Для подтверждения своих полномочий Участники аукциона или их представители при регистрации представляют документы, указанные в Информационной карте аукциона.

При регистрации  Участникам аукциона или их представителям выдаются  карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки Участника аукциона (далее – карточки). Регистрация и получение карточек заканчивается в соответствии с датой и временем, указанными  в Информационной карте аукциона.

6.1.5.Процедура аукциона проходит следующим образом:

а) аукцион начинается с объявления  Аукционистом начала проведения аукциона, предмета государственного контракта, начальной (максимальной) цены государственного контракта,  «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион;

- после этого Аукционист предлагает Участникам аукциона заявлять свои предложения о  цене государственного контракта путем поднятия карточек;

б) Участник аукциона после объявления Аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона»  в порядке,  установленном в п. 6.1.2., поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене. Каждое поднятие карточки Участником аукциона является его заявлением о цене государственного контракта, объявленной аукционистом, сниженной на «шаг аукциона» от начальной (максимальной) цены государственного контракта, или от последней предложенной Участниками аукциона цены государственного контракта. Заявление о цене государственного контракта, сделанное поднятием карточки, считается действительным только после того, как номер поднятой карточки объявлен Аукционистом.

в) Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления Аукционистом цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, предусмотренном пунктом 6.1.2. настоящего раздела, и новый «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

г) аукцион считается оконченным, если после  троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один Участник аукциона не поднял карточку. В этом случае Аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене государственного контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и Участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене государственного контракта.

д) победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену государственного контракта.

6.1.6. При проведении аукциона  Государственный заказчик осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене государственного контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене государственного контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве и месте жительства (для физического лица) Победителя аукциона и Участника, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта.

6.1.7. Протокол подписывается Государственным заказчиком, всеми присутствующими членами Аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Государственного заказчика, второй экземпляр в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола передается Победителю аукциона.

6.1.8. Протокол аукциона размещается Государственным заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

6.1.9. Во время процедуры аукциона Аукционная комиссия самостоятельно или по просьбе Участника аукциона может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 10 минут, но не более 30 минут.

Перерыв в проведения аукциона, может быть объявлен Аукционной комиссией не более двух раз.

6.1.10. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) Участникам аукциона или их представителям запрещается вступать в переговоры между собой, запрещается покидать место проведения аукциона, постоянно держать поднятой свою карточку, физически препятствовать поднятию карточки конкурентом.

6.1.11. При проведении процедуры аукциона и во время перерыва Аукционная комиссия вправе разрешить Участникам аукциона пользоваться телефонной связью.

6.1.12. Любой Участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Во избежание накладок технического характера Участник аукциона, желающий осуществлять аудио- и видеозапись аукциона, должен известить Аукционную комиссию о таком намерении.

6.1.13. Любой Участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Государственному заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (сообщением по электронной почте, адрес которой указан в Информационной карте аукциона), запрос о разъяснении результатов аукциона. Государственный заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа (сообщением по электронной почте) представляет такому Участнику аукциона соответствующие разъяснения.

7.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА.

7.1. Срок заключения государственного контракта.

7.1.1. Государственный заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания  протокола аукциона передает победителю  аукциона один экземпляр  протокола аукциона и проект государственного контракта,  который составляется путем включения цены  государственного контракта, предложенной победителем аукциона, в  проект государственного контракта,   прилагаемый к документации об аукционе.

7.1.2. Государственный контракт заключается на условиях, указанных  в документации об аукционе, по цене контракта, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения государственного контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.. В случае, если государственный контракт заключается с физическим лицом,  за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц,  занимающихся частной практикой,  оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой  контракта.

7.1.3. Государственный контракт должен быть подписан победителем аукциона в течение срока указанного в Информационной карте аукциона, со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7.1.4. В случае, если победитель аукциона  или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта в срок, предусмотренный в Информационной карте аукциона,  не представил заказчику подписанный государственный контракт, переданный ему в соответствии с подпунктом  7.1.1 настоящего Раздела,  а также обеспечение исполнения контракта в случае, если государственным заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, победитель аукциона, или участник аукциона который сделал  предпоследнее предложение о цене контракта признается уклонившим от заключения государственного контракта.

7.1.5. В случае, если победитель аукциона  признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Государственный заказчик вправе обратиться в суд с  требованием  о понуждении победителя аукциона заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение государственного контракта для Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.  В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта от заключения государственного контракта государственный заказчик вправе обратиться в суд с  требовании о понуждении такого участника аукциона  заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если Государственный заказчик отказался от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта аукцион  признается несостоявшимся.

7.1.6. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7.1.7. Государственный заказчик вправе отказаться от заключения государственного       контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения государственного контракта с Участником аукциона, с которым  заключается такой контракт, в случае установления факта:

а)  проведения ликвидации Участника аукциона – юридического лица или принятие Арбитражным судом решения о признании участника аукциона банкротом и об открытии аукционного производства;

б)  приостановления деятельности Участника а в порядке, предусмотренном  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в)  предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Раздела;

г)   нахождения имущества Участника аукциона под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта  балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов  балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за   последний завершенный отчетный период;

д)  наличия у Участника размещения заказа задолженности по  начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний    завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается  соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе  не принято.

е)   внесения Участника аукциона в реестр недобросовестных поставщиков.

7.1.8. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

7.2. Обеспечение исполнения государственного контракта.

7.2.1.    Если в соответствии с пунктом 7.2. «Информационной карты аукциона» установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, государственный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается государственный контракт, обеспечения исполнения государственного контракта.

7.2.2. Обязательства по государственному контракту, которые должны быть обеспечены:

7.2.2.1. предусмотренный контрактом срок окончания работ;

7.2.2.2.  предусмотренные контрактом сроки выполнения этапов работ;

7.2.2.3. предусмотренный контрактом срок предоставления исполнительной документации;

7.2.2.4. надлежащее качество выполнения работ.

7.2.3.  Обеспечение исполнения государственного контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства, страхования ответственности по контракту  или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2.4.     Размер и допускаемый вид обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в пункте 7.2., «Информационной карты аукциона».

7.2.5.     Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.6.     Требования к обеспечению исполнения государственного контракта, предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии:

7.2.6.1.   безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;

7.2.6.2.   в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 7.2. «Информационной карты аукциона»;

7.2.6.3.   безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол аукциона как основание заключения контракта;

7.2.6.4.   срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг по государственному контракту плюс один месяц;

7.2.6.5.   безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

7.2.7.     Требования к обеспечению исполнения государственного контракта, предоставляемому в виде страхования ответственности:

7.2.7.1.   соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;

7.2.7.2.  условия договора страхования ответственности должны быть согласованы  с заказчиком;

7.2.7.3.   в договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт; выгодоприобретателем  по договору страхования ответственности является заказчик;

7.2.7.4.  страхование должно покрывать случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, своих обязательств по государственному контракту;

7.2.7.5.   договор страхования также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол аукциона как основание заключения контракта;

7.2.7.6.   срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг по государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения;

7.2.7.7.   договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

7.2.8.     Требования к обеспечению исполнения государственного контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

7.2.8.1.   денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога должны быть перечислены в размере и на счет, указанные в пункте 7.2. «Информационной карты аукциона»;

7.2.8.2.   факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»);

7.2.8.3.   денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога, должны быть зачислены по реквизитам счета государственного заказчика, указанным в пункте 7.2. «Информационной карты аукциона», до заключения государственного контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается непредоставленным;

7.2.8.4.   денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключается государственный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту в течение срока, установленного в Проекте государственного контракта со дня получения государственным заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.

7.2.9. Требования к обеспечению исполнения государственного контракта, предоставляемому в виде договора поручительства:

7.2.9.1.   поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и  резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов.

7.2.9.2. вместе с договором поручительства предоставляется соответствующая копия бухгалтерского баланса поручителя, сданного в  налоговый	орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия и учредительных документов поручителя.

7.2.9.3. все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

7.2.10.    В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по государственному контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по государственному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в подразделе 7.2.

7.3. Изменение цены контракта

Цена государственного контракта  может быть изменена в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», если это предусмотрено Информационной картой аукциона.

### 8. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ.

8.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

8.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктами 5.1. и 5.2. настоящего Раздела. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Государственный заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе передает Участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект государственного контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом государственный контракт заключается с Участником размещения заказа, подавшим указанную заявку, с учетом пункта 7.2. настоящего Раздела на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа цене контракта, не превышающей начальную (максимальную) цену. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

8.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8.4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан Участником аукциона, Государственный заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому Участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом государственный контракт заключается с учетом пункта 7.2. настоящего Раздела на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона, или по цене государственного контракта, согласованной с указанным Участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены государственного контракта. Такой Участник аукциона не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

8.5. При непредоставлении участником аукциона, с которым заключается контракт согласно пунктам 8.2. и 8.4. настоящего раздела, в срок, указанный в Информационной карте аукциона, подписанного проекта контракта, а так же обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

9. НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ В ОТНОШЕНИИ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ       ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ.

9.1.  При размещении заказов к работам, выполняемым иностранными лицами, применяется национальный режим, предусматривающий, что такие работы допускаются для целей размещения  заказа на равных условиях с работами, выполняемыми российскими лицами, если иное не установлено международным договором или российским законодательством.

9.2.  Указанный режим применяется к работам, выполняемым иностранными лицами, если аналогичный режим установлен иностранным государством в отношении работ, выполняемых российскими лицами.

9.3.  Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, устанавливает условия допуска работ, выполняемых иностранными лицами, для целей размещения заказов в случаях, если в иностранном государстве не установлен режим, аналогичный указанному в п.9.1., в отношении работ, выполняемых российскими лицами, либо при установлении приоритета работ, выполняемых российскими лицами.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ   РАЗМЕЩЕНИЯ   ЗАКАЗОВ.

Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в административном или судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, действия (бездействие) Государственного заказчика, Аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.

РАЗДЕЛ II.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Следующая информация и данные изменяют и/или дополняют положения Раздела I «Общие условия проведения аукциона». При возникновении разночтений положения настоящего раздела имеют приоритет над положениями Раздела I.

| Пункт 1.2. | Государственный заказчик |
| --- | --- |
| Управление делами Президента Российской Федерации, Главное управление капитального строительства Адрес: Никитников пер. д.2 , п.5, г. Москва, 103132 Контактные лица: Мосолова Наталья Юрьевна, тел. 606-48-24, Васильева Любовь Викторовна, тел. 606-37-43, факс: 606-39-56, 606-34-25 Электронная почта: E-mail: Mosolova_NY@gov.ru, Vasilievа_LV@gov.ru |
| Пункт 1.2. | Заказчик-Застройщик |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации. Адрес: Ипатьевский пер., д.4/10, г. Москва, 103132 (тел.606-46-32, 606-40-69). |
| Пункт 1.3.1. | Вид аукциона и предмет контракта |
| Открытый аукцион № 407-10-А на право заключить государственный контракт на выполнение подрядных работ по реконструкции, приспособлению корпуса №3 ФГУ «Центр реабилитации» Управления делами Президента Российской Федерации |
| Пункт 1.3.2. | Место, условия и сроки выполнения работ |
| Место выполнения работ по адресу: Московская обл., Одинцовский район, пос. Санаторий им.Герцена. Условия выполнения работ: в соответствии с технической частью (Раздел V документации об аукционе). Срок выполнения работ: - не позднее 25 декабря 2011г. |
| Пункт 1.4. | Начальная (максимальная) цена государственного контракта |
| Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет 186 110 000,0 рублей, включая НДС 18%. Указанная цена определена в текущих ценах периода выполнения работ. Объем финансирования работ, выполняемых в 2010 году, составляет 15 000 000,0 рублей. |
| Пункт 1.5.1., 1.5.2. | Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты |
| Источник финансирования - средства федерального бюджета. Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте государственного контракта, а именно: авансирование не предусмотрено, оплата выполненных работ поэтапно на основании актов сдачи-приемки выполненных работ, при условии поступления средств из Минфина России. |
| Пункт 1.6.2.1. | Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к Участникам размещения заказа, осуществляющим выполнение работ по предмету аукциона |
| 1. Наличие свидетельства о допуске на выполнение работ по строительству, реконструкции, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, зарегистрированной в установленном порядке. Состав разрешенных видов работ по свидетельству о допуске должен соответствовать требованиям технической части документации об аукционе. 2. Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). |
| Пункт 1.6.3. Дополнительные требования к Участникам размещения заказа 1.6.3.1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа. 1.6.3.2. Выполнение участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, что и предмет аукциона, стоимость которых составляет не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта (не менее чем 37 222 000,00 рублей). При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа работ по строительству, реконструкции одного из объектов капитального строительства. |
| Пункт 1.8. | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов |
| Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества не предоставляются. |
| Пункт 2.1. Получение документации об аукционе Документация об аукционе в электронном виде размещена на сайте www.zakupki.gov.ru. Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется начиная со следующего дня с даты размещения извещения на официальном сайте, по адресу: Москва, Ипатьевский пер. д.4/10, под.6., каб. 453. Для получения документации об аукционе на бумажном носителе необходимо направить письмо в адрес Государственного заказчика. Пункт 2.2. Разъяснение документации об аукционе Запрос на разъяснение положений документации об аукционе направлять в Главное управление капитального строительства Управления делами Президента Российской Федерации письмом в адрес Государственного заказчика, либо по факсу (495) 606-23-35. |
| Пункт 3.1. | Формы заявки на участие в аукционе |
| Заявки на участие в аукционе подаются в форме бумажного документа. Подача заявок на участие в аукционе в форме электронных документов не допускается по техническим причинам. Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по форме 2, Раздела III настоящей документации об аукционе. |
| Пункт 3.3.1.3 Копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и условиям допуска к участию в аукционе. а) платежное поручение, подтверждающее перечисление суммы обеспечения заявки на участие в аукционе (или копия такого поручения); б) копия действующего свидетельства о допуске к выполнению работ по строительству, реконструкции, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией. в) копия действующей лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). г) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) для подтверждения соответствия требованию, установленному в пункте 1.6.3.2. При необходимости могут быть представлены документы, подтверждающие стоимость выполненных работ (государственный или муниципальный контракт, платежные и иные подтверждающие стоимость работ документы). |
| Пункт 3.5.1. Требования к описанию выполняемых работ Участник размещения заказа должен представить подтверждение соответствия предлагаемых к выполнению работ требованиям технической части (раздел V) документации об аукционе, по форме 3 раздела III «Предложение о выполнении работ». |
| Пункт 3.6.4. | Оформление заявки на участие в аукционе |
| Участник размещения заказа представляет один оригинальный экземпляр и одну копию заявки на участие в аукционе, каждый из которых подшивается в отдельный том и помечается «Оригинал» или «Копия». Оригинал и копия заявки на участие в аукционе помещаются в один конверт. Конверт запечатывается по усмотрению Участника размещения заказа. На конверте и на титульном листе тома с заявкой на участие в аукционе указывается следующая информация: «Управление делами Президента Российской Федерации. Главное управление капитального строительства. Заявка на участие в открытом аукционе № 407-10-А на право заключить государственный контракт на выполнение подрядных работ по реконструкции, приспособлению корпуса №3 ФГУ «Центр реабилитации» Управления делами Президента Российской Федерации, а также наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес. |
| Пункт 4.1.1. | Место подачи заявок на участие в аукционе |
| Заявки на участие в аукционе присылаются по почте по адресу: Никитников пер., д. 2, под.5, г.Москва, 103132 Управление делами Президента РФ, Главное управление капитального строительства или нарочным по адресу: г. Москва, Ипатьевский пер., д.4/10, под.6, каб. 453. |
| Пункт 4.1.3. | Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |
| Заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 12:00 часов (по московскому времени) 06 июля 2010г. |
| Пункт 4.2.1. | Порядок подачи заявок на участие в аукционе |
| Государственный заказчик осуществляет прием заявок на участие в аукционе, доставляемых нарочным, по рабочим дням с 9-30 до 17-30 (с 9-30 до 16-00 по пятницам) по московскому времени в течение всего срока приема заявок на участие в аукционе. Заявки на участие в аукционе могут быть поданы Участником размещения заказа непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. При подаче заявки на участие в аукционе нарочным, необходимо заблаговременно проинформировать об этом контактное лицо Государственного заказчика по телефонам: (495) 606-48-24, 606-37-43. |
| Пункт 4.5.1 Размер обеспечения заявок на участие в аукционе |
| Обеспечение заявки на участие в аукционе составляет 9 305 500,0 рублей, НДС не облагается. Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в аукционе: ИНН 7710023340 КПП 771001001 Управление федерального казначейства по г. Москве (Управление делами Президента Российской Федерации л/с №05731003030) Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, р/с. 40302810800001000079, БИК 044583001. В назначение платежа указать «Залог на обеспечение заявки на участие в аукционе на выполнение подрядных работ по реконструкции, приспособлению корпуса №3 ФГУ «Центр реабилитации» Управления делами Президента Российской Федерации, НДС не облагается». |
| Пункт 5.2.1. | Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится 06 июля 2010 г. в 12-00 часов по московскому времени, по адресу: г.Москва, ул. Ильинка, д.10, под.9, каб. 325. |
| Пункт 6.1.1. | Место, дата и время проведения аукциона. |
| Аукцион будет проводиться по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д.10, под.9, каб. 325, 22 июля 2010 г., в 16:00 часов по московскому времени. Участники аукциона для проведения регистрации должны прибыть не позднее, чем за 30 мин. до времени начала аукциона. В целях своевременного заказа пропуска для того, чтобы присутствовать на аукционе, Участник размещения заказа не позднее чем за 1 час до окончания рабочего дня, предшествующего дню проведения аукциона, сообщает контактному лицу Государственного заказчика по телефонам (495) 606-48-24, 606-37-43 информацию о своем представителе, направляемом для участия в аукционе: ФИО полностью, название должности, наименование организации. Для прохода в здание необходимо иметь при себе паспорт. При несоблюдении данного условия Государственный заказчик не несет ответственности за невозможность присутствия такого Участника аукциона (его представителя) на процедуре аукциона. Пункт 6.1.2. Шаг аукциона |
| Шаг аукциона устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 9 305 500,00 рублей. |
| Пункт 6.1.4. | Документы, подтверждающие полномочия Участника аукциона (его представителя) |
| Для участия в процедуре аукциона Участник аукциона (его представитель) при регистрации представляет документ, подтверждающий его право заявлять от имени Участника аукциона предложения по цене государственного контракта, подписывать, подавать и получать от имени Участника аукциона любые документы, и совершать все необходимые действия, связанные с участием в аукционе. (Руководитель представляет паспорт; представитель – доверенность, по форме 4 раздела III и паспорт). Регистрация участников аукциона заканчивается за 20 минут до времени начала аукциона. |
| Пункт 7.1.3. | Срок заключения государственного контракта |
| Государственный контракт должен быть подписан: - Победителем аукциона в течение 18 (Восемнадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона; - Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене государственного контракта (в случае уклонения победителя аукциона от заключения государственного контракта), - в течение 18 (Восемнадцати) дней со дня передачи такому Участнику проекта государственного контракта; - единственным Участником аукциона (в случае, если аукцион признан несостоявшимся) - в течение 18 (Восемнадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| Пункт 7.2 | Размер, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения государственного контракта |
| Размер обеспечения исполнения контракта составляет 20% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 37 222 000,00 рублей. Обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется государственному заказчику одновременно с передачей подписанного участником аукциона, с которым заключается контракт, проекта государственного контракта. Обеспечение исполнения государственного контракта может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, договора поручительства или передачи в залог Государственному заказчику денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Обеспечение исполнения контракта в виде договора страхования ответственности по контракту не допускается. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется. Банковские реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта (при передаче в залог денежных средств): ИНН 7710023340 КПП 771001001 Управление федерального казначейства по г. Москве (Управление делами Президента Российской Федерации л/с № 05731003030) Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, р/с 40302810800001000079, БИК 044583001. В назначение платежа указать «Залог на обеспечение исполнения контракта на выполнение подрядных работ по реконструкции, приспособлению корпуса №3 ФГУ «Центр реабилитации» Управления делами Президента Российской Федерации, НДС не облагается». |
| Пункт 7.3. Изменение объема работ и цены контракта 1. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта. |

# РАЗДЕЛ  III.	  ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1.ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. Номер.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в аукционе на право заключить государственный контракт

на  выполнение   подрядных работ   по  реконструкции, приспособлению корпуса №3 ФГУ «Центр реабилитации» Управления делами Президента Российской Федерации

Настоящим_____________________________________________ подтверждает, что для участия в

(наименование или ФИО Участника размещения заказа)

аукционе нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Номера страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в аукционе (по форме 2 Раздела III). |  |
| 2. | Предложение о выполнении работ (по форме 3 раздела III). |  |
| 3. | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая полный перечень сведений о юридическом лице, включенных в ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона (для юридических лиц). |  |
| 3.1. | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая полный перечень сведений об индивидуальном предпринимателе, включенных в ЕГРИП, полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона (для индивидуальных предпринимателей) |  |
| 3.2. | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 3.3. | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). |  |
| 4. | Документ, подтверждающий перечисление обеспечения заявки на участие в аукционе. |  |
| 5. | Копия действующего свидетельства о допуске к выполнению работ, предусмотренных предметом аукциона. |  |
| 6. | Копия действующей лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). |  |
| 7. | Документы, подтверждающие соответствие требованию о выполнении работ по строительству, реконструкции одного завершенного объекта капитального строительства стоимостью не менее 20% начальной цены контракта. |  |
| 8. | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа: - копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении, подтверждающие полномочия лица действовать от имени участника размещения заказа без доверенности; - доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку, имеет полномочия действовать от имени участника размещения заказа, с подтверждением полномочий лица, подписавшего доверенность. |  |
| 9. | Копии учредительных документов |  |
| 10. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения (в соответствии с пунктом 3.3.1.1. «д» документации об аукционе), если указанная сделка является крупной для участника. |  |
| 11. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа (могут быть приложены: акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам и сборам, заверенный печатью организации; форма 1 «Бухгалтерский баланс» и форма 2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период с отметкой налоговой инспекции; иные документы). |  |

Подпись руководителя                                                           /       ФИО        /

МП

2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. Номер.                                                                                             Государственному заказчику:

Управление делами Президента

Российской Федерации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 407-10 -А

на право заключить государственный контракт

на  выполнение   подрядных работ   по  реконструкции, приспособлению корпуса №3 ФГУ «Центр реабилитации» Управления делами Президента Российской Федерации

1.	Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты ____________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

в лице ___________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в соответствии с требованиями и условиями, изложенными в технической части документации об аукционе и в проекте Государственного контракта, а также в соответствии с Предложением о выполнении работ, являющимся неотъемлемой частью настоящей заявки, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона.

3.Мы заявляем, что в отношении  ________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

а) (проводится, не проводится) процедура ликвидации, (имеется, отсутствует) решение арбитражного суда о признании_________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

банкротом     и   об открытии конкурсного  производства;

б) наша деятельность (приостановлена, не приостановлена) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях;

в)  у нас (имеется, отсутствует) задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. В случае если мы будем признаны победителями аукциона, мы берем на себя обязательства подписать Государственный контракт с Заказчиком – ФГУП «Дирекция по строительству и реконструкции объектов  федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации  в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в срок не позднее 18 дней со дня  размещения  на официальном сайте протокола  аукциона.

5.	В случае,  если мы сделаем предпоследнее предложение по цене государственного контракта после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и нашим предложением о цене контракта.

6. В случае, если мы будем признаны единственным участником аукциона, либо наша заявка на участие в аукционе окажется единственной, мы обязуемся подписать государственный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе по согласованной с заказчиком цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении аукциона и в документации об аукционе.

7. Мы извещены о включении сведений о  _____________________________

(наименование – Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.

8. В случае присуждения нам контракта обязуемся не позднее срока, установленного в документации об аукционе, представить обеспечение исполнения контракта в виде _________(указать вид обеспечения)_________________________________________________  на установленную в  документации об аукционе сумму, составляющую  37 222 000,0  рублей.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Государственным заказчиком нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника)

Все сведения о проведении  аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

11.   Наши реквизиты:

| Наименование организации (полное и сокращенное фирменное наименование) |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Сведения о месте жительства, паспортные данные (для физического лица) |  |
| Телефон, факс |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Банковские реквизиты |  |

Подпись руководителя                                                    /       ФИО        /

МП

3. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О  ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

Приложение №1

к заявке на участие

в аукционе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

- Сведения о качестве выполняемых работ

| № п/п | Наименование показателя | Предложение Участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предложения по организации, составу и методам выполнения работ в соответствии с требованиями технической части. |  |  |
| 2. 3. | Предложения по применяемым методам контроля качества выполняемых работ и строительных материалов Предложения по обеспечению безопасности работ. |  |  |
| 4. | Другие документы, подтверждающие качество работ |  | Прикладываются по усмотрению участника |

2. Сведения о сроках выполнения работ:

Начало:____________ .

Окончание: ________ .

3. Сведения о сроках предоставления гарантии качества:

Гарантия качества выполняемых работ представляется на ________месяцев,

Срок гарантии на поставляемое оборудование _______ месяцев.

Подпись руководителя                                                                     /       ФИО        /

МП

# 4.   ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Москва	______________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_______________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

доверяет _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _______ № _________ выдан ___________________________«____»_________ ___________года.

представлять интересы ____________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

в открытом аукционе на право заключить государственный контракт на выполнение   подрядных работ    по  реконструкции, приспособлению корпуса №3 ФГУ «Центр реабилитации» Управления делами Президента Российской Федерации, в том числе: заявлять на процедуре аукциона от имени доверителя предложения о цене государственного контракта, подписывать от имени доверителя, подавать и получать любые документы, и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись _______________________	______________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)	(подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _______________  200__  г.

Подпись руководителя                                                                     /       ФИО        /

МП

РАЗДЕЛ IV.   ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Государственный контракт № ___

на  выполнение   подрядных работ   по  реконструкции, приспособлению корпуса №3 ФГУ «Центр реабилитации» Управления делами Президента Российской Федерации

по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Санаторий Герцена.

г. Москва                                                          	                          «____» ________ 2010 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации,  именуемое в дальнейшем  “Заказчик-Застройщик”, в лице директора Смирнова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ___________________________, действующего на основании___________ и  свидетельства саморегулируемой организации о допуске к выполнению работ, влияющих на безопасность в строительстве ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь протоколом аукциона  № ___ от ______,  заключили настоящий Государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

СОДЕРЖАНИЕ КОНТРАКТА

Название статьи                                                                                                        Страницы

1.Определения............................................................................................................................ 2

2.Предмет контракта.................................................................................................................. 3

3.Стоимость контракта...............................................………………………............................4

4.Сроки выполнения работ.............................…………….......................................................4

5.Порядок и условия платежей..................................…...….................................................... 5

6.Обязательства подрядчика......................................................................................................6

7.Обязательства заказчика-застройщика..................................................................................7

8. Производство работ.........................................................................................................…...7

9.Субподряд ...............................................................................................................................10

10.Сдача и приемка работ.........................................................................................................10

11.Персонал подрядчика..............................................................................................……….11

12.Гарантии.........................................................................................................................…...11

13.Лицензии...............................................................................................................................12

14.Страхование..........................................................................................................................12

15.Ответственность сторон и санкции....................................................................................13

16.Обстоятельства непреодолимой силы.........................................................................…..14

17.Арбитраж..............................................................................................................................14

18.Расторжение контракта.......................................................................................................14

19. Прочие условия...................................................................................................................15

20. Срок действия контракта…... ........................................................................................... 15

21.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон  ..................................................16

СТАТЬЯ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Применяемые в настоящем Контракте термины означают следующее:

| “Заказчик-Застройщик” | Федеральное государственное унитарное предприятие «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации. |
| --- | --- |
| “Подрядчик” | _____________________________ |
| “Субподрядчик” “Стороны” | Организация, выполняющая по субподрядному договору с Подрядчиком отдельные виды работ в рамках настоящего Контракта. Заказчик-Застройщик и Подрядчик. |
| “Контракт” | Настоящий Государственный контракт, подписанный Заказчиком-Застройщиком и Подрядчиком, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения Работ и в период гарантийной эксплуатации. |
| “Изменение и дополнение” | Дополнительные соглашения к контракту, подписанные Заказчиком-Застройщиком и Подрядчиком, изменяющие и дополняющие некоторые условия настоящего Контракта. |
| “Объект” | Корпус №3 ФГУ «Центр реабилитации» Управления делами Президента Российской Федерации |
| “Работы” | Подрядные работы по реконструкции и приспособлению Объекта, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Контракта и Нормами, действующими на дату подписания и исполнения Контракта, включают в себя строительно-монтажные работы, оснащение оборудованием, пусконаладочные работы, исполнительную документацию, сдачу Объекта в эксплуатацию, устранение недостатков в период гарантийной эксплуатации. |
| “Строительная площадка” | Переданные Заказчиком-Застройщиком Подрядчику по акту на период выполнения Работ до их сдачи в эксплуатацию участок территории (и/или помещения) Объекта, пригодные для выполнения всех работ по настоящему Контракту и размещения складов, материалов и строительной техники. |
| “Временные здания и сооружения” | Все временные здания и сооружения любого типа, устанавливаемые Подрядчиком на Строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения Работ, и которые после завершения Работ должны быть вывезены Подрядчиком. |
| “Строительная техника” | Различные виды машин, механизмов, оборудования, транспортные средства, временные и передвижные источники тепла и энергии, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастка, необходимые для выполнения Работ Подрядчиком. |
| “Проектно-сметная документация” “Генпроектировщик” | Рабочая документация, выполненная Генпроектировщиком, проверенная, согласованная Заказчиком-Застройщиком и выданная Подрядчику с надписью “в производство работ”. ______________________ |
| “Исполнительная документация” | Чертежи и другая документация на Работы, выполненные Подрядчиком в натуре и предоставляемые Подрядчиком Заказчику-Застройщику при подписании Акта о сдаче Объекта в эксплуатацию. |
| “Скрытые работы” | Отдельные виды Работ, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после последующих работ и/или последующего монтажа конструкций и оборудования. |
| “Акт приемки объекта капитального строительства” | Документ, подписанный уполномоченными представителями Сторон, о завершении и сдаче Подрядчиком и о приемке Заказчиком-Застройщиком Работ, предусмотренных Контрактом и проектно-сметной документацией и о готовности Объекта к эксплуатации. |
| “Нормы” | Строительные нормы и правила (СНиП) и другие нормативные документы, действующие в России на дату подписания и в период исполнения Контракта. |
| “Одобрение” | Подтверждение в письменной форме, сделанное уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика-Застройщика. |
| «Ненадлежащее выполнение работ» “Представитель Заказчика-Застройщика” | Невыполнение Подрядчиком Работ либо их выполнение с нарушением требований к срокам, объемам или качеству работ, которые установлены настоящим контрактом и Нормами. Лицо, уполномоченное Заказчиком-Застройщиком действовать от его имени при исполнении Контракта. |
| «Представитель Подрядчика» | Лицо, уполномоченное Подрядчиком действовать от его имени при исполнении Контракта. |

Термины, указанные в единственном числе, могут применяться в тексте Контракта и во множественном числе.

#### СТАТЬЯ 2 . ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.1.  Основанием для заключения Контракта является распоряжение Правительства Российской Федерации  №____ от _____ согласно  которому  выполнение  подрядных работ   по  реконструкции,  приспособлению корпуса №3 ФГУ «Центр реабилитации» Управления делами Президента Российской Федерации включены  в утвержденный перечень строек и объектов для федеральных государственных  нужд, финансируемых за счет средств государственных  капитальных вложений.

2.2. Подрядчик в счет стоимости, оговоренной в п. 3.1. настоящего Контракта,  обязуется выполнить собственными силами и средствами Работы, согласно Перечню работ (Приложение №1) в соответствии с Проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком-Застройщиком и действующими Нормами, и сдать их Заказчику-Застройщику в оговоренные в настоящем Контракте сроки, в состоянии, позволяющем его немедленную эксплуатацию, а также выполнить обязательства в период гарантийной эксплуатации Объекта.

СТАТЬЯ 3. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

3.1. Стоимость Работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2) составляет: _______________________, в том числе НДС 18% _______________________.

Указанная стоимость работ определена на основании заявленного на аукционе  предложения Подрядчика  о цене контракта и является твердой договорной ценой.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной Контрактом.

3.2.  В стоимость Работ включены: стоимость строительно-монтажных работ, материалов, оснащение оборудованием, использования машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, прочие и накладные расходы, таможенные пошлины и иные таможенные платежи, налоги.

3.3. В стоимость Работ включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением государственного заказа на реконструкцию Объекта, и подлежащие оплате субподрядным организациям.

3.4. Разбивка стоимости настоящего Контракта по видам работ, указанная в Перечне работ (Приложение № 1), является ориентировочной и может уточняться в соответствии с проектно-сметной документацией.

3.5.  Стоимость Работ по Контракту, выполняемых в 2010 году, составляет: ______________, в том числе НДС 18% _______________________.

3.6. Объем финансирования Работ по Контракту в 2010 году соответствует лимитам бюджетных средств, выделенных на цели, указанные в п.2.2. настоящего Контракта, определенных в сумме _______________ рублей.

3.7. Подрядчик представляет Государственному заказчику обеспечение исполнения Контракта в виде (указать конкретный вид: банковская гарантия, договор поручительства  или перечисление в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств в установленном размере)  в размере 20% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет  37 222 000,0  рублей.

3.8.  Выполнение работ по Контракту в последующие годы оформляется дополнительными соглашениями к Контракту в соответствии с выделяемыми объемами финансирования.

3.9. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.

СТАТЬЯ 4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Датой начала выполнения Работ по настоящему договору считается дата подписания Контракта.  Заказчик-Застройщик:

1) передает по акту Подрядчику Строительную площадку, пригодную для начала Работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Контракта;

2) передает Подрядчику утвержденную проектно-сметную документацию, при этом проектно-сметная документация может передаваться частями, необходимыми для выполнения работ согласно Графику выполнения работ (Приложение №3).

4.2. Общий срок выполнения работ по Контракту  -    _______(дата).

Сроки выполнения этапов работ по Контракту определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

4.3. Сроки выполнения Работ могут быть изменены в случае изменения объемов финансирования по Контракту на основании распорядительных документов в соответствии с п.3.8. Контракта или при изменении объема выполняемых работ. Изменение сроков выполнения Работ с соответствующим обоснованием оформляется Сторонами путем подписания дополнений к Контракту.

4.4. Датой сдачи Подрядчиком Работ Заказчику-Застройщику является дата утверждения Заказчиком-Застройщиком Акта приемки объекта капитального строительства.

СТАТЬЯ 5.     ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

5.1. Платежи по Контракту  будут осуществляться Заказчиком-Застройщиком на счет Подрядчика в следующем порядке:

5.1.1. Платежи за выполненные подрядные работы по каждому этапу работ будут производиться Заказчиком-Застройщиком при условии поступления средств из Минфина России в течение 10-ти банковских дней с даты представления следующих документов:

-  счета Подрядчика (2 оригинала и 2 копии);

-  счета-фактуры (1 оригинал и 2 копии);

- справки  о стоимости  выполненных  работ по форме № КС-3   (4экз.), подписанной Заказчиком-Застройщиком и Подрядчиком с приложением актов приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных уполномоченными представителями Заказчика-Застройщика и Подрядчика.

5.2.Денежные средства перечисляются на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Государственном контракте.

5.3. Акты о выполнении Работ представляются Подрядчиком не позднее 2 (двух) календарных дней с даты окончания выполнения каждого этапа работ в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3) и подписываются полномочными представителями Заказчика-Застройщика в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения актов. При этом Акты приемки выполненных работ по форме № КС-2 составляются на фактически выполненные за отчетный период объемы работ по расценкам и индексам по видам работ, разрабатываемым региональным органом по ценообразованию в строительстве и утвержденным органами исполнительный власти субъектов Российской  Федерации и согласно действующих на момент подписания Актов выполненных работ ценообразующих нормативов при бюджетном финансировании.

В случае, если определенная на основании указанных индексов стоимость работ будет превышать цену  Контракта, Заказчик-застройщик вправе применять понижающие коэффициенты.

5.4. Предложенное Подрядчиком при проведении торгов снижение цены контракта отражается в расчете цены контракта, прилагаемом к протоколу соглашения о договорной цене (приложение №2) и учитывается Заказчиком-Застройщиком при подписании справки о стоимости  выполненных работ.

5.5. Заказчик-застройщик вправе оплачивать оборудование по предоставлению Подрядчиком соответствующих документов.

5.6. В случае, если Контракт будет прекращен в ходе работ, взаимные расчеты между Заказчиком-Застройщиком и Подрядчиком будут осуществляться в соответствии со статьей 19 Контракта.

СТАТЬЯ 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ Подрядчик в счет стоимости Контракта, оговоренной в п.3.1. Контракта:

6.1. Выполнит своими силами и средствами все Работы в объеме, в сроки и на условиях, определенных Контрактом.

6.2. Обеспечит:

- необходимые для выполнения Работ материальные и трудовые ресурсы; производство Работ и их качество в полном соответствии с Проектно-сметной документацией, графиком производства Работ и строительными нормами и правилами  Российской Федерации.

6.3. Приступит к производству Работ, на основании технического задания Заказчика-Застройщика, в соответствии со СНиП и действующими нормами, приведет необходимые согласования и представит на утверждение Заказчику-Застройщику.

6.4. Поставит на Строительную площадку все необходимые для выполнения Работ материалы, оборудование, конструкции и строительную технику. Осуществит их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

Подрядчик несет полную ответственность за все имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность принадлежащих Подрядчику строительной техники, Работ и Временных сооружений, находящихся в пределах переданной ему Строительной площадки. В случае причинения ущерба, утраты, порчи Работ или любой их части, или Временных сооружений по вине Подрядчика, он обязан за свой счет, своими силами и средствами устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершении отвечали требованиям Контракта. При поставке импортного оборудования и материалов все таможенные формальности осуществляет и оплачивает Подрядчик в счет стоимости Контракта.

6.5. Возведет своими силами и средствами на Строительной площадке все Временные сооружения, необходимые для выполнения работ по Контракту.

6.6. Осуществит временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией.

6.7. Согласует с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечит соблюдение его на Строительной площадке.

6.8. Осуществит все расчеты с субподрядчиками и поставщиками.

6.9. Примет на себя всю гражданско-правовую ответственность при возникновении претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц, связанных с его неправомерными действиями.

6.10. Произведет монтаж, индивидуальные испытания оборудования и комплексное его опробование в присутствии уполномоченных представителей Заказчика-Застройщика.

6.11. Своевременно устранит все дефекты в Работах, выявленные в процессе выполнения Работ и их приемки, а также обнаруженные в период гарантийной эксплуатации, при условии соблюдения Заказчиком-Застройщиком правил эксплуатации Объекта, за исключением дефектов, причиненных Работам третьими лицами.

6.12. Представит на утверждение Заказчика-Застройщика образцы отделочных, изоляционных и других материалов, применяемых в Работах при выполнении Контракта, а также сертификаты и протоколы испытаний образцов, подтверждающие соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в России.

Все применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению в России.

Образцы материалов должны быть представлены Заказчику- Застройщику не менее чем за 5 (пять) календарных дней до их использования.

В случае если Заказчик-Застройщик не представит свои замечания по образцам материалов и оборудованию в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их получения, образцы материалов считаются одобренными.

Если образцы не будут удовлетворять требованиям Контракта и нормам Российской Федерации, Подрядчик обязуется представить другие образцы, пока они не будут одобрены Заказчиком-Застройщиком. Срок повторного рассмотрения представленных образцов не должен превышать 3 (трех) дней.

Все материалы и оборудование, используемые при выполнении Контракта, должны строго соответствовать утвержденным Заказчиком – Застройщиком образцам.

6.13. Осуществит в процессе производства Работ систематическую, а по завершении Работ - окончательную уборку Строительной площадки от строительного мусора, но не позднее, чем за один день до проведения рабочей комиссии.

К моменту сдачи Работ Заказчику-Застройщику приведет в порядок территорию Строительной площадки, подлежащую сдаче Заказчику-Застройщику.

6.14. После сдачи Работ Заказчику-Застройщику в течение 3 (трех) дней вывезет за свой счет с территории Строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительную технику, приспособления и инструменты, возведенные им Временные сооружения и другое имущество.

6.15. За один месяц до завершения Работ представит Заказчику-Застройщику уточненные спецификации запасных частей, быстроизнашивающихся частей и материалов для систем и оборудования Объекта с указанием поставщиков.

6.16. Проинформирует Заказчика-Застройщика о намерении заключить договоры с Субподрядчиками и/или поставщиками с целью получения согласия Заказчика-Застройщика.

6.17. Обеспечит квалифицированный перевод документации на импортируемые товары на русский язык для нормальной работы на Строительной площадке персонала Подрядчика и Заказчика-Застройщика на весь период производства Работ и гарантийной эксплуатации.

6.18. Совместно с Главным медицинским управлением УД П РФ и Заказчиком осуществит на конкурсной основе выбор поставщиков медицинского оборудования, включенного в сводную смету по объекту, в соответствии с разработанной проектной документацией.

6.19.Будет нести расходы за фактически потребленные объемы указанных услуг, а именно за пользование электроэнергией, водой и телефоном на период производства Работ.

6.20. Выплатит все и любые налоги, связанные с деятельностью Подрядчика по Контракту.

6.21. Обеспечит выполнение на Строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения Работ с даты подписания Акта передачи Строительной площадки до даты подписания Акта сдачи Объекта в эксплуатацию. Установит временное освещение и обозначения Строительной площадки. Подрядчик будет нести ответственность за содержание строительной площадки и временного ограждения.

6.22. В 3-х дневный срок  известит Заказчика-Застройщика и до получения от него указаний приостановит Работы при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполненных Работ.

6.23. По завершению Работ на Объекте за 10 (десять) рабочих дней со сдачи Объекта в эксплуатацию, Подрядчик представит Заказчику-застройщику 2 (два) полных комплекта Исполнительной документации с учетом всех изменений, внесенных в процессе реконструкции. Подрядчик письменно подтвердит Заказчику-Застройщику, что Исполнительная документация полностью соответствует Работам, выполненным в натуре.

6.24. Выполнит в полном объеме другие обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

СТАТЬЯ 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА

Для выполнения Контракта Заказчик-Застройщик:

7.1. В 5 (пяти) дневный срок со дня подписания Контракта передает Подрядчику по Акту, подписанному уполномоченными представителями Подрядчика, Заказчика-Застройщика и эксплуатирующей организации, на период выполнения Работ до их сдачи Заказчику-Застройщику Строительную площадку, пригодную для начала производства Работ.

7.2. Передает Подрядчику исходно-решительную документацию, необходимую для открытия ордера и производства работ в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Контракта.

7.3. Обеспечит передачу согласованной в установленном порядке проектно-сметной документации Подрядчику.

7.4. Обеспечит доступ на Объект персонала, Строительной техники, материалов и оборудования  Генподрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом.

7.5. Произведет платежи по Контракту в порядке, предусмотренном Статьей 5 настоящего Контракта.

7.6. Обеспечит Подрядчику возможность подключения к существующим инженерным сетям  телефонной связи, холодного водоснабжения, электроснабжения. Учет и оплата расходования воды, электроэнергии и пользования телефонной связью возлагается на Подрядчика.

7.7. Осуществит контроль за качеством выполняемых работ, технический надзор за соответствием выполненных Работ проектной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим условиям.

7.8. Получит необходимые разрешения и согласования, предусмотренные российскими Нормами и законодательством.

7.9. Выполнит другие обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.10. Окажет содействие в решении вопросов в городских и иных организациях, связанных со строительством и вводом объекта в эксплуатацию.

СТАТЬЯ 8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1. Представительство:

8.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по настоящему Контракту, Заказчик-Застройщик назначит на Строительной площадке своих представителей, которые от имени Заказчика-Застройщика будут осуществлять технический надзор и контроль за выполнением Работ, соответствием используемых материалов и оборудования условиям настоящего Контракта и Нормам, производить проверку качества Работ и совместно с Подрядчиком оформлять ежемесячно Акты на выполненные объемы  работ.

8.1.2. В 5 (пяти) дневный срок со дня подписания настоящего Контракта Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика-Застройщика и Подрядчика на Строительной площадке, с указанием их полномочий, а также представляет образцы подписей лиц, уполномоченных подписывать Акты о выполненных Подрядчиком Работах.

8.2. Качество Работ.

8.2.1. Подрядчик гарантирует, что качество Работ и качество строительных материалов и конструкций, оборудования и комплектующих изделий, поставляемых Подрядчиком, и/или его поставщиками и Субподрядчиками для производства Работ, будет соответствовать требованиям Проектно-сметной документации, условиям настоящего Контракта и Нормам, а также образцам, утвержденным Заказчиком-Застройщиком.

Подрядчик должен представить Заказчику-Застройщику требуемые сертификаты и протоколы о результатах испытаний качества поставляемых на Строительную площадку материалов, оборудования и комплектующих изделий, а также данные об их пожаробезопасности в соответствии с Нормами, действующими в Российской Федерации, причем Заказчик-Застройщик признает сертификаты и протоколы о результатах испытаний, выданные уполномоченными на то российскими государственными организациями по испытанию материалов и оборудования.

8.3. Скрытые работы.

8.3.1. По отдельным видам Работ, подлежащих закрытию, должны быть составлены Акты промежуточной приемки (испытаний) согласно Нормам.

8.3.2. Акты приемки скрытых Работ и систем, подлежащих закрытию, и акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) составляют в 5 (пяти) экземплярах и подписываются уполномоченными представителями сторон и эксплуатирующей организации.

8.3.3. Представитель Подрядчика письменно сообщит Заказчику-Застройщику о необходимости проведения приемки скрытых работ заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения этой приемки.

8.3.4. Если представитель Заказчика-Застройщика не явится к проведению приемки скрытых Работ, представитель Подрядчика составляет односторонний акт и считает скрытые Работы принятыми.

8.3.5. Никакие подлежащие закрытию Работы не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика-Застройщика, внесенного в Журнал производства Работ, за исключением случаев, указанных в п. 8.3.4. настоящего Контракта.

8.3.6. Если закрытие скрытых Работ выполнено без подтверждения Заказчика-Застройщика, или если Заказчик-Застройщик не был информирована о проведении приемки скрытых Работ, или был информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет и своими силами открыть любую часть скрытых работ  согласно указанию Заказчика-Застройщика, а затем восстановить ее.

8.4. Устранение недостатков в ненадлежаще выполненных Работах.

8.4.1. Заказчик-Застройщик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком Работы, то Подрядчик обязан своими силами за свой счет, без увеличения стоимости Контракта в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надежного качества.

Заказчик-Застройщик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении:

а) вывоза со Строительной площадки любых материалов Подрядчика, не соответствующих условиям настоящего Контракта;

б) замены некачественных материалов Подрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытаний, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами и средствами выполнить такие требования Заказчика-Застройщика без изменения Графика  Работ по настоящему Контракту.

8.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание работы (этапа работы) к установленному сроку становится явно невозможным, стороны согласились, что Заказчику-Застройщику предоставляется право отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

8.4.3. В случае, если Подрядчик не устранит некачественно выполненные работы в назначенный Заказчиком-Застройщиком срок, стороны согласились, что Заказчику-Застройщику предоставляется право отказаться от Контракта либо привлечь других лиц, которые за соответствующую оплату переделают некачественно выполненные Подрядчиком работы,  а также потребовать возмещения убытков. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, должны оплачиваться Подрядчиком против счетов Заказчика-Застройщика, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания Заказчиком-Застройщиком соответствующих сумм из очередных платежей, причитающихся Подрядчику.

8.5. Изменение в объеме Работ.

Заказчик-Застройщик имеет право вносить любые изменения в техническую документацию при условии, если вызванные этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов общей стоимости Работ. В этих случаях Заказчик-Застройщик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика на выполнение следующих работ:

8.5.1. Увеличить или сократить объем любой Работы (или любой части Работ), включенной в Контракт.

8.5.2. Исключить любую работу.

8.5.3. Изменить характер или качество, или вид  любой части Работ.

8.5.4. Изменить уровни, линии, положение и размеры любой части Работ. Выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения Работ.

8.5.5. Вносить изменения в номенклатуру поставляемых для Объекта оборудования, материалов, конструкций, комплектующих изделий.

8.6. Журналы производства работ.

8.6.1. С момента начала Работ и до их завершения Представитель Подрядчика должен вести «Общий журнал работ» (типовая форма № КС-6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. №100). Каждая запись в журнале должна быть подписана Уполномоченными Представителями Заказчика-Застройщика и Подрядчика на Строительной площадке.

8.6.2. «Общий журнал работ» должен отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ факты и обстоятельства, имеющие важное  значение во взаимоотношениях Заказчика-Застройщика и Подрядчика.

8.6.3. Если представитель Заказчика-Застройщика не согласится с ходом или качеством Работ, а также с записями Представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в «Общем журнале работ».

8.6.4. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в Работах, отмеченных Заказчиком-Застройщиком в «Общем журнале работ».

8.6.5. «Общий журнал работ» является обязательным приложением к Акту о сдаче Работ Заказчику-Застройщику.

8.7. Заказчик-Застройщик вправе в любое время потребовать от Подрядчика передачи Заказчику-Застройщику исполнительной документации по настоящему Контракту, а Подрядчик обязан в 3-дневный срок с даты получения письменного требования Заказчика-Застройщика передать уполномоченному представителю Заказчика-Застройщика по акту исполнительную документацию на объемы работ, выполненные на дату получения Подрядчиком соответствующего письменного требования.

СТАТЬЯ 9. СУБПОДРЯД

9.1. Для выполнения Работ по настоящему Контракту Подрядчик имеет право привлечь по согласованию с Заказчиком-Застройщиком к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту  других  лиц (Субподрядчиков). Координация деятельности Субподрядчиков и  ответственность за выполнение ими своих  обязательств  возлагается на Подрядчика.

9.2. Ни при каких обстоятельствах Подрядчик не может быть освобожден от ответственности перед Заказчиком-Застройщиком за действия поставщика или Субподрядчика, наносящие ущерб или препятствующие  выполнению Работ  по Контракту.

9.3. Заказчик-Застройщик не несет ответственности перед субподрядчиками и поставщиками, привлеченными Подрядчиком к исполнению обязательств по настоящему Контракту.

СТАТЬЯ 10. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

10.1. После окончания выполнения Работ, входящих в объем обязательств Подрядчика, производится сдача Работ Подрядчиком Заказчику-Застройщику. Уведомление о сроке окончания Работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику-Застройщику не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней до даты окончания Работ.

10.2. Для приемки законченных работ Заказчик-Застройщик в 5 (пяти) дневный срок с даты получения уведомления создаст приемочную комиссию в порядке, определенном Нормами.

При приемке результата Работ Заказчик-Застройщик осуществляет проверку соответствия объема и качества выполненных Работ требованиям, установленным в Контракте.

10.3. Сдача Работ Заказчику-Застройщику производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, указанной в письменном уведомлении Подрядчика о готовности Работ к сдаче. Сдача-приемка Работ осуществляется путем инспекции и оформляется Актом  приемки объекта капитального строительства, который  подписывается Сторонами. Если сдаче Работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка может осуществляться только при положительном результате указанных испытаний, оформляемых соответствующими актами.

10.4.  Сдача Работ Заказчику-Застройщику производится в соответствии с Нормами, действующими на дату сдачи, за исключением тех случаев, когда отступления от  Норм были согласованы с Заказчиком-Застройщиком.

10.5. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Контракта, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания Акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном Акте.

10.6. Окончательная приемка Работ в эксплуатацию по Акту сдачи-приемки работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.7. Датой окончания работ по Контракту считается дата утверждения Акта приемки объекта капитального строительства.

СТАТЬЯ 11. ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА

11.1. При выполнении своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик будет использовать на Строительной площадке таких специалистов, квалификация и компетентность которых позволяет осуществить порученную им  Работу.

11.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика-Застройщика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями со смертельными исходами в процессе выполнения Работ Подрядчиком по настоящему Контракту.

11.3.  В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик-Застройщик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик-Застройщик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в Работах такого лица (группы лиц). Такое лицо (группа лиц)  не будет вновь допущено до работ на  Объекте без письменного разрешения Заказчика-Застройщика.

11.4. Рабочее время и начало рабочего дня специалистов Подрядчика устанавливается Подрядчиком по согласованию с Заказчиком-Застройщиком. Заказчик-Застройщик окажет содействие Подрядчику в обеспечении возможности ведения  работ  в выходные дни и в ночное время.

СТАТЬЯ 12. ГАРАНТИИ

12.1. Подрядчик несет ответственность за выполнение Работ согласно условиям настоящего Контракта.

12.2. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном  в проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком-Застройщиком в установленном порядке, и в сроки, определенные Контрактом;

-  высокое качество всех работ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, относящихся к Подрядчику и выявленных при приемке Работ.

12.3. Срок гарантии на выполненные Работы составляет _______________ месяца с даты их приемки Заказчиком-Застройщиком по Акту о сдаче работ в эксплуатацию.

12.4. Если  в течение гарантийного периода выявится, что отдельные  части Работ, при условии их нормальной эксплуатации Пользователем, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего  выполнения Подрядчиком  принятых  на  себя  обязательств, то Заказчик-Застройщик совместно с Подрядчиком составляет Рекламационный акт, где фиксируются дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения. Срок гарантии на неисправное оборудование и конструкции или на весь Объект  в целом, если такие дефекты препятствуют их (его) надлежащей эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, указанный в рекламационном акте, либо заменить дефектное оборудование, или конструкции, или их части, а также отдельные виды Работ новыми, соответствующими условиями Контракта. При такой замене гарантийный период на оборудование и конструкции, либо их части, возобновляются с момента окончания работ по замене и сдачи их Заказчику-Застройщику.

12.5. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания Рекламационного акта, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт экспертизы, составленный экспертом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

В случае установления дефекта, произошедшего по вине Подрядчика, все расходы, связанные с работой эксперта Торгово-промышленной палаты Российской Федерации оплачивает  Подрядчик.

12.6. Обязательства Подрядчика в течение срока гарантийной эксплуатации включают устранение и исправление дефектов, вызванных применением некачественных материалов и оборудования, некачественным выполнением работ, но не включают эксплуатацию и обслуживание.

12.7. В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в рекламационном акте, не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты и недоделки, указанные в рекламационном акте, то Заказчик-Застройщик вправе без ущемления своих прав по гарантии заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки, силами других организаций. При этом Подрядчик по требованию Заказчика-Застройщика обязан возместить расходы на указанные работы по устранению дефектов.

12.8. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этим расходов, производить замену или ремонт отдельных частей и деталей оборудования и систем Объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры из-за наличия дефектов оборудования и систем Объекта, но при условии их надлежащей эксплуатации.

12.9. Выполнение гарантийных обязательств подтверждается актом, подписываемым Сторонами по истечении гарантийного срока (о приемке объекта после гарантийной эксплуатации).

СТАТЬЯ 13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ.

13.1. Подрядчик осуществляет деятельность на основании свидетельства саморегулируемой организации о допуске к выполнению работ, влияющих на безопасность  в строительстве (номер, дата),  выданной ________________________.

СТАТЬЯ 14. СТРАХОВАНИЕ

14.1. Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по настоящему Договору, застрахует за свой счет и в свою пользу в страховой компании, имеющей необходимую лицензию, в пределах средств, предусмотренных проектно-сметной документацией:

14.1.1. Гражданскую ответственность за убытки и вред, причиненный Объекту, Заказчику-Застройщику и/или третьим лицам на период выполнения Работ до сдачи Объекта.

14.1.2. Работы вместе с составляющими их неотъемлемую часть материалами, оборудованием и услугами, представленными Подрядчиком и (или) Заказчиком-Застройщиком, от всех рисков, связанных с выполнением Работ Подрядчиком, включая повреждение от огня и стихийных бедствий, с момента начала работ и до момента сдачи Объекта Заказчику-Застройщику.

14.1.3. Персонал, участвующий в выполнении работ, от несчастных случаев, включая 5 представителей Заказчика-Застройщика, занятых на строительной площадке.

14.1.4. Послепусковые гарантийные обязательства.

14.2. Копии страховых полисов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику-Застройщику в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Контракта.

14.3. При возникновении страхового случая Подрядчик самостоятельно получает соответствующее страховое возмещение от страховщика и за свой счет производит восстановление Работ, их части или Объекта в целом, а также возмещает убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Контракта.

СТАТЬЯ 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И САНКЦИИ

15.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с законодательством.

15.2. В случае возникновения претензий к Подрядчику, в связи с привлечением им третьих лиц к выполнению Работ, поставке материалов и оборудования, Подрядчик несет материальную ответственность за действия третьих лиц, как за собственные.

15.3. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик-Застройщик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, либо соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения расходов на устранение недостатков.

Требование о возмещении расходов на устранение недостатков (убытков, которые Заказчик-Застройщик должен будет понести для восстановления нарушенного права) может быть предъявлено Заказчиком-Застройщиком к Подрядчику до фактического возникновения у Заказчика-Застройщика соответствующих расходов, на основании заключения экспертизы, назначенной Заказчиком-Застройщиком. В случае подтверждения указанной экспертизой наличия недостатков работ, возникших по вине Подрядчика, Заказчик-Застройщик также вправе потребовать от Подрядчика возмещения расходов на проведение экспертизы.

15.4. Заказчик-Застройщик вправе потребовать расторжения настоящего Контракта и взыскания убытков в случае, если Подрядчик:

а) не приступил к выполнению Работ в течение 20 (двадцати) дней с   даты перечисления Заказчиком-Застройщиком аванса по настоящему Контракту, либо не приступил к выполнению Работ в течение 20 (двадцати) дней с даты заключения настоящего Контракта, если Контрактом не предусмотрена выплата аванса;

б) выполняет свои обязательства по Контракту настолько медленно, что отставание от календарного плана работ составляет более 20 дней и окончание Работ в установленные Контрактом сроки становится явно невозможным;

в) допустил систематическое (два и более случаев) выполнение работ с ненадлежащим качеством, зафиксированное актами Заказчика-Застройщика;

г) допустил при выполнении работ иное существенное нарушение условий настоящего Контракта, нормативных правовых актов Российской Федерации, строительных норм и правил, правил и стандартов саморегулирования.

15.5. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ по этапам работ, предусмотренных графиком производства работ, а также установленного пунктом 6.22. Контракта срока передачи исполнительной документации, Подрядчик выплачивает по требованию Заказчика-Застройщика неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России, действующей на день уплаты, за каждый день просрочки.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика-Застройщика.

15.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком-Застройщиком по своей вине обязательств по оплате выполненных работ по Контракту, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России, действующей на день уплаты, за каждый день просрочки.

Заказчик-Застройщик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика, либо в случае изменения объемов финансирования по Контракту на основании распорядительных документов.

15.7. Выплата виновной Стороной неустойки  не освобождает виновную сторону от исполнения нарушенного обязательства.

15.8.  В случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту или расторжения Контракта Заказчик-Застройщик вправе востребовать выплату  за счет представленного обеспечения исполнения контракта.

15.9. В случае задержки Заказчиком-Застройщиком финансирования Работ по Объекту, Подрядчик имеет право на перенос сроков окончания Работ по Контракту, соразмерно срокам задержки.

15.10. Стороны не включают упущенную выгоду в расчет убытков.

15.11. В случае нанесения по вине Подрядчика порчи или ущерба Объекту, Подрядчик возмещает Заказчику-Застройщику весь нанесенный ущерб.

СТАТЬЯ 16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

16.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения настоящего Контракта в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.

Стороны  освобождаются  от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, запретительных актов государственных органов, носящих общий характер, и их последствий, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Контракту. В таком случае срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия.

16.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (Десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, влечет за собой утрату права, для этой Стороны, ссылаться на эти обстоятельства.

Достаточным доказательством наличия таких обстоятельств и их продолжительности будет служить письменное свидетельство Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

16.3. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 2 (двух) месяцев, то Подрядчик и Заказчик-Застройщик встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять, однако, если в течение дополнительного одного месяца Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе  потребовать расторгнуть Контракт. В таком случае будут применяться условия Статьи 18  Контракта.

СТАТЬЯ 17. АРБИТРАЖ

17.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из Контракта или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде.

СТАТЬЯ 18. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

18.1.  Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

18.2. В случае, предусмотренном положениями ст.16 Контракта Заказчик-Застройщик вправе  потребовать расторжения Контракта и возмещения убытков с Подрядчика.

18.3. Кроме того, Заказчик-Застройщик вправе потребовать расторжения  настоящего  Контракта   в следующих случаях:

- аннулирование свидетельства саморегулируемой организации о допуске к выполнению работ, влияющих на безопасность в строительстве;

- издание актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

- иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

18.4. В случае расторжения настоящего Контракта:

а) Заказчик-Застройщик обязуется в 10-дневный срок с даты расторжения Контракта направить Подрядчику Акт сверки расчетов по Контракту, а Подрядчик обязуется в 10-дневный срок с даты получения от Заказчика-Застройщика Акта сверки расчетов подписать его и вернуть Заказчику-Застройщику.

В случае возникновения разногласий по содержанию Акта сверки расчетов Подрядчик в 10-дневный срок передает Заказчику-Застройщику подписанный Подрядчиком Акт сверки расчетов с приложением протокола разногласий. При неполучении Заказчиком-Застройщиком в установленный срок подписанного Подрядчиком Акта сверки расчетов, указанный Акт считается подписанным (согласованным) Подрядчиком на условиях, определенных Заказчиком-Застройщиком.

В случае подтверждения Актом сверки расчетов, подписанным сторонами Контракта, разницы между стоимостью фактически выполненных Подрядчиком на дату расторжения контракта работ  на основании актов выполненных работ, выплаченными Заказчиком-Застройщиком суммами по настоящему контракту, а также полученными Подрядчиком платежами от страховой компании, соответствующая сумма будет оплачена стороной контракта другой стороне в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания сторонами Акта сверки расчетов;

б) Подрядчик обязуется в 10-дневный срок с даты расторжения Контракта передать Заказчику-Застройщику по акту выполненную или полученную Подрядчиком в связи с исполнением настоящего контракта исходно-разрешительную, проектную, сметную, техническую, рабочую, исполнительную и иную документацию;

в) Подрядчик обязуется в 10-дневный срок с даты расторжения Контракта освободить строительную площадку от принадлежащего Подрядчику имущества, материалов и оборудования, строительной техники, персонала, сдать строительную площадку по Акту Заказчику-Застройщику или иному указанному последним лицу, а также выполнить иные обязательства, связанные с прекращением Контракта, которые предусмотрены настоящим Контрактом.

18.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик-Застройщик в целях обязания Подрядчика по их исполнению, а также возмещения убытков вправе в соответствии с законодательством удерживать имущество, подлежащее передаче Подрядчику или указанному Подрядчиком лицу, пока соответствующее обязательство не будет исполнено Подрядчиком.

18.6. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по Контракту, кроме гарантийных обязательств по выполненной части Работ, после вступления в силу расторжения Контракта и урегулирования взаимных платежей в соответствии со Статьей 18. В случае досрочного прекращения Контракта по Статье 16 и если будет поврежден Объект или Работы, Подрядчик возвратит Заказчику-Застройщику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в пределах сумм, полученных им от страховых компаний.

СТАТЬЯ 19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

19.1. Все дополнения и изменения к Контракту действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Все дополнения и изменения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

19.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

19.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Контрактом, Стороны  будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

СТАТЬЯ 20. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

20.1. Настоящий Контракт  вступает в  силу с даты его подписания и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

20.2.	Настоящий Контракт подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны и вместе с Приложениями № 1; 2; 3; 4 содержит ___ листов.

20.3. Нижеперечисленные Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1      Перечень работ, подлежащих выполнению по Контракту на  ___листах.

Приложение № 2      Протокол соглашения о договорной цене на 1 листе.

Приложение № 3      График производства работ на ___  листах.

Приложение № 4      Копия протокола аукциона от «      »_____ 2010 г. №______ на ___ листах.

СТАТЬЯ 21. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик-Застройщик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления Делами Президента Российской Федерации Директор_____________ С.А. Смирнов | ________________________ |

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления капитального строительства

Управления делами Президента Российской Федерации

_____________________  А.В. Чаус

Приложение №1

к Государственному контракту № __

от «___»_______________2010 г.

Перечень

выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего по контракту | в т.ч. 2010г. |
| 1. |  | * | * |
| 2. |  | * | * |
| 3. |  | * | * |
| 4. |  | * | * |
| ИТОГО по контракту | * | * |
| В том числе НДС-18% | * | * |

| Заказчик-Застройщик Федеральное государственное унитарное предприятие «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления Делами Президента Российской Федерации Директор ___________ С.А. Смирнов | Подрядчик __________ |
| --- | --- |

Приложение №2

к Государственному контракту

от «  ____» _____________2010 г.

№_______

#### Протокол соглашения о договорной цене

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика-Застройщика - директор Федерального государственного унитарного предприятия «Дирекция по реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления Делами Президента Российской Федерации Смирнов Сергей Анатольевич, от лица Подрядчика - ___________________________________,  удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине  договорной цены на выполнение подрядных работ ______________________ составляет___________________________ рублей, в том числе НДС 18%  ________________________________.

Договорная цена  определена на основании  заявленного на аукционе предложения Подрядчика и является твердой договорной ценой.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком – Застройщиком и  Подрядчиком.

Приложение: Расчет цены контракта.

| Заказчик-Застройщик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления Делами Президента Российской Федерации Директор______________ С.А. Смирнов | ________________ |

Приложение №3

к Государственному контракту

от «  ____» _____________2010г.

№_______

ГРАФИК

выполнения работ

| Заказчик-Застройщик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления Делами Президента Российской Федерации Директор______________ С.А. Смирнов | ________________ |

РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

| . | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника Главного управления капитального строительства Управления делами Президента Российской Федерации В.М.Лещевский «_____»_________________2010 г. |
| --- | --- |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Объем выполненных работ должен соответствовать техническому заданию и утвержденной проектно-сметной документации.

Частичное выполнение работ в рамках одного контракта не допускается.

2. Подрядчик должен обеспечить качество работ в соответствии 
или с превышением требований, установленных проектной документацией, действующими строительными нормами и правилами, другими нормативными документами.

3. Сроки выполнения работ:

окончание – не позднее 25 декабря 2011 г.

4. Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев.

5. Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» входит в обязательства Подрядчика.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к аукциону на право заключить государственный контракт 
на выполнение подрядных работ по реконструкции, приспособлению
корпуса № 3 ФГУ «Центр реабилитации» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу:  Московская обл., Одинцовский район, пос. Санаторий им. Герцена

- Общие данные

| 1.1. | Основание для реконструкции | Федеральная адресная инвестиционная программа на 2009-2011 годы по Управлению делами Президента Российской Федерации |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Вид строительства | Реконструкция |
| 1.3. | Генпроектировщик | ООО «ГРАНД ПРОЕКТ» |
| 1.4. | Цель реконструкции, приспособления | Реконструкция здания корпуса, усиление фундаментов, восстановительные (реставрационные) работы по фасаду и отдельным помещениям корпуса |
| 1.5. | Местонахождения объекта | Московская обл., Одинцовский район, пос. Санаторий им. Герцена |
| Основные требования к выполнению работ |
| 2.1. 2.2. 2.3. | Общие положения Объемно-планировочные решения Состав работ | Участок застройки расположен на благоустроенной огороженной территории ФГУ «Центр реабилитации». С северо-западной стороны территорию ограничивает р. Москва, восточной – территория Храма Святого Пантелеймона, южной – лесо - парковая зона. Северо-восточнее участка корпуса №3 расположен корпус №2 и лечебный корпус Центра реабилитации. Площадь прилегающей к корпусу территории составляет 40000 кв.м. Существующее здание корпуса кирпичное трехэтажное с цокольным этажом и 2-х этажной пристройкой, соединенной с основным зданием переходом в уровне 1-го и цокольного этажей, построено в стиле Западно-Европейской замковой архитектуры с элементами ранней готики общей площадью 2916 кв.м. Строительный объем- 14999 м3. После реконструкции здание будет использовано под лечебно-профилактический корпус (отделение психоэмоноциональной реабилитации) вместимостью на 10-15 человек. Проектом предусматривается создание комплекса медицинских, оздоровительных помещений, блока общественного питания, инженерного обеспечения, жилых номеров повышенной комфортности, вспомогательных и подсобных помещений. Конструктивные решения: - усиление несущей способности грунтов оснований, существующих фундаментов путем инъектирования участков кирпичной и бутовой кладки с нарушенной монолитностью, устройство подводки из монолитных железобетонных плит под существующие фундаменты; - замена межэтажных перекрытий на монолитные железобетонные; - устройство лестничных пролетов из монолитного железобетона; - частичная замена стропильной системы здания; - полная замена оконных и дверных блоков, изготавливаемых по индивидуальным обмерочным чертежам. Архитектурно-планировочные решения: - разместить в цокольном этаже здания блок оздоровительных помещений, помещения пищеблока, помещения инженерного обеспечения, служебные, вспомогательные помещения; - на 1-м этаже адмистративные и медицинские помещения, обеденные залы, буфет, конференц- зал и др. - на 2-м этаже 3 жилых номера «Люкс» площадью 60-120 кв.м., 3 жилых номера площадью 20 кв.м., медицинские и вспомогательные помещения; - на 3-м этаже 3 жилых номера «Люкс» площадью 60-120 кв.м., медицинские и вспомогательные помещения. Внутренняя отделка помещений выполняется в соответствии с санитарными нормами: - полы- паркет, керамо-гранит, керамическая плитка; - стены – водоэмульсионная покраска, глазурованная плитка; - потолки – подвесные, под окраску. Инженерное обеспечение (внутреннее): - водоснабжение (горячее, холодное); - хозяйственно-фекальная канализация; - производственная канализация; - отопление; - реконструкция ЦТП; - электроснабжение; - вентиляция и кондиционирование; - телефонизация с установкой мини АТС; - часофикация; - система контроля доступа; - телевидение; - радиофикация; - пожарно- охранная сигнализация; - молниезащита; - пищеблок (с полным оснащением технологическим оборудованием). Инженерное обеспечение (наружные сети): - электроснабжение; прокладка электрокабеля напряжением 380в- 210 п.м. прокладка электрокабеля уличного освещения 890 п.м. с установкой 24 светильников - хозфекальная канализация D160- 245 п.м. - ливневая канализация D160- 70 п.м. - водопровод D100-150- 310 п.м. - теплосеть 2х100 (в ППУ) – 235 п.м. - горячее водоснабжение (в ППУ) – 235 п.м. - циркуляционное гор.водосн D50 (в ППУ) - 235 п.м. - телефонизация - 272 п.м. Технологические решения: - оснащение технологическим оборудованием: - помещений пищеблока, - блока оздоровительных помещений - медицинских помещений. Устройство пассажирского лифта и 2-х подъемников (для пищеблока). Восстановительные (реставрационные) работы - восстановление дренажной системы здания - косметический ремонт фасадов -восстановление отмостки с устройством водоотводения и установкой водостоков здания - воссоздание элементов первоначальной внутренней отделки (помещения согласно планово- реставрационному заданию - отделочные работы по интерьерам (помещения согласно планово-реставрационному заданию) Благоустройство и озеленение выполнить устройство: - асфальтобетонное покрытие - 2810 кв.м. - тротуаров (плитка) - 1710 кв.м. - отмостка - 231 кв.м. - песчано-гравийное покрытие – 470 кв.м. - цветников - 64 кв.м. - газонов - 1240 кв.м. - обеспечить посадку 16 деревьев и 278 кустов. |

Приложение:   техдокументация в электронном виде.

Начальник технического отдела ГУКСа                                              Ю.В.Усачев